Приложение № 7 к распоряжению

Департамента образования Администрации

города Екатеринбурга

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Список ДОО Орджоникидзевского района

и сроки закрытия для проведения ремонтных работ

в летний период 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № ДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|  | МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 2 | 01.07.2024 - 21.07.2024 | Частичная замена окон. Увеличение ширины дверных проемов эвакуационных выходов на лестничную клетку, | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»  № 1581/1 от 19.10.2021 |
|  | МБДОУ – детский сад № 15 | 01.08.2024 - 25.08.2024 | Косметический ремонт 5 групповых помещений: частичная замена сантехники, устранение протечек, косметический ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 76  (ул. Замятина, 34а) | 08.07.2024-04.08.2024 | Косметический ремонт стен и потолков холлов № 1 и № 2; замена плитки на стенах в коридоре входной группы; косметический ремонт прачечной; работы по устранению дефектов оконных рам в групповых помещениях № 3,4,5; работы по устранению дефектов душевых поддонов в групповых  № 2,3,4. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 76  (ул. Замятина, 36а) | 05.08.2024-25.08.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях # 7. 8. 10; замена плитки в помещении пищеблока; перепрофилирование групп № 9,12 для организации работы групп компенсирующей направленности (кабинеты для специалистов). | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 107 | 15.07.2024-28.07.2024 | Косметический ремонт холлов 1,2,3 этажей, замена плитки в туалетной комнате  в группе № 5, частичная замена кафельной плитки пищеблока. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 125 (Баумана, 43) | 15.07.2024-02.08.2024 | Ремонт крылец групп  № 4, 6, установка козырька над крыльцом пищеблока, замена дверей пищеблока, ремонт входных групп  № 1, 6. Установка раковин в группе № 5, 2. Косметический ремонт группы № 2, 5. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 125 (Шефская, 24б) | 24.06.2024-12.07.2024 | Ремонт крыльца, ремонт вентиляции в пищеблоке, прачечной, частичное восстановление плитки в коридоре, группе № 2, косметический ремонт входной группы. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 136, Краснофлотцев, 8б | 01.07.2024-26.07.2024 | Замена сантехоборудования в группах № 5 ,6,7,8. Устранение дефектов оконных рам в группах № 5,6,7,8, музыкального зала.  Косметический ремонт пищеблока, музыкального зала. Частичная замена напольной плитки коридора 1 этажа. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 136, Бабушкина, 15 | 13.06.2024-28.06.2024 | Косметический ремонт групповых помещений № 1, 2, 4. Частичная замена напольной плитки коридора 1 этажа. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад 153 | 22.07.2024-11.08.2024 | Косметический ремонт в холлах, группах, пищеблоке - покраска стен, удаление признаков поражение грибком внизу стены в пищеблоке (цех обработки яиц). Перепрофилирование группового помещения № 2 для детей раннего возраста. Оборудование горшечной. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 154 | 15.07.2024-05.08.2024г | Косметический ремонт 4 групповых помещений. Ремонт пола в группе № 1 (фрагментарная реставрация стяжки теплого пола, замена линолеума). | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ- детский сад № 158 | 15.07.24 - 31.07.24 | Замена АПС и СОУЭ. Косметический ремонт групповых помещений  № 1, 2 ,3. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» №1395/1/1 от 27.09.2021. |
|  | МАДОУ - детский сад № 161 (Баумана, 29) | 10.06.2024-30.06.2024 | Косметический ремонт помещений. Демонтаж и замена плитки в прачечной. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ - детский сад № 161 (Ст. Большевиков, 24а) | 01.07.2024--22.07.2024 | Косметический ремонт помещений, замена напольного покрытия  в группах № 5 ,7. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 163 (Ломоносова, 21) | 17.06.2024-05.07.2024 | Косметический ремонт помещений ДОУ, замена напольного покрытия  в группах № 1, 2, 3, 4, ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 163 (Кировградская, 31) | 08.07.2024-26.07.2024 | Косметический ремонт помещений, ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад присмотра и оздоровления № 164 | 03.06.2024 - 16.06.2024 | Косметический ремонт групповых помещений № 1, 2, 3,4. Устранение протечек и покраска потолка в групповых помещениях второго этажа, частичная замена плитки в буфетных групп № 3, 4. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 165 | 17.06.2024 - 14.07.2024 | Косметический ремонт пищеблока, прачечной; замена светильников в групповых помещениях № 1,3,4,5,6,8,10,11,12. Замена напольного покрытия в групповых помещениях № 6,11. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание РПН №66-10-14/09-17132-23 от 27.11.2023, 6№66-10-11/10-2921-2024 ль 19.02.2024 |
|  | МБДОУ – детский сад № 168 (Ульяновская, 14) | 01.07.2-24-28.07.2024 | Косметический ремонт групповых помещений  № 3, 5. Замена напольной плитки в помещении пищеблока. Ремонт наружных пожарных лестниц. Дезинсекция всех помещений. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Предписание РПН №958 от 20.07.2021. |
|  | МБДОУ – детский сад № 168 (Каширская, 77) | функционирует весь летний период (веерное закрытие групп) |  |  |
|  | МАДОУ – детский сад № 178 | 15.07.24 -31.07.24 | Косметический ремонт групповых помещений  № 1 2, 3, 4 ,5. Замена напольной плитки  в коридоре 2-го этажа. Устранение дефектов напольного покрытия в музыкальном зале. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 202 (Суворовский 7а) | 01.07.2024-21.07.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях №5,6,7,8; музыкальном зале; устранение протечек и ремонт подвального помещения; ремонт в коридорах (лестничные пролеты). | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 202 (Суворовский 21) | 29.07.2024-18.08.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях №1,2,3,4; музыкальном зале, замена занавеса; покраска потолка во всех помещениях после замены светильников. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 203 | 01.07.2024-31.07.2024 | Замена установки АПС и СОУЭ.  Частичная замена окон групповых помещениях № 4,5,6. Косметический ремонт фасада, крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»  №2309/002-66/881-В/ПИВ от 26.09.2023 |
|  | МБДОУ – детский сад № 225 | 15.07.2024- 02.08.2024 | Устранение протечек, косметический ремонт в групповых помещениях № 1, 2, 3; 4, 5, 6. На пищевом складе № 2 устранение трещин между стенами и потолком. Устранение дефектов потолочного покрытия в музыкальном зале. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 235 (Победы, 37а) | 03.06.2024-23.06.2024 | Косметический ремонт подвала, групповых помещений № 7,8. Устранение дефектов потолочного покрытия в музыкальном зале. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ – детский сад № 235 (Ур. Рабочих, 50б) | 08.07.2024 - 28.07.2024 | Косметический ремонт групповых помещений  № 1,2, лестничных проемов, музыкального зала. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 244 | 08.07.24-31.07.24 | Косметический ремонта групповых помещений  № 1 ,3, ремонт и окраска замена напольного покрытия в групповом помещении № 2, музыкальном зале. Замена электрооборудования на пищеблоке. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 246 | 01.07.24-21.07.24 | Косметический ремонта групповых помещений  № 1 ,2. Устранение протечек в музыкальном зале, пищеблоке. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 258 (Донбасская, 16а) | 17.06.2024-12.07.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях № 6, 7, 8, 9, лестничных проемов, музыкального зала. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 258 (Донбасская, 14б) | 22.07.2024-02.08.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях № 1, 2, 3, лестничных проемов, музыкального зала. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 265 (кировградская, 77) | 01.07.2024-31.07.2024 | Замена установки АПС и СОУЭ.  Частичная замена окон групповых помещениях № 1, 2, 3, 4, 5. Косметический ремонт помещений. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»  1334/1 от 24.09.2021, |
|  | МБДОУ – детский сад № 265 (Кировградская, 47а) | функционирует весь летний период (веерное закрытие групп) |  |  |
|  | МБДОУ – детский сад № 296 (Красных командиров, 14) | 01.07.2024-14.07.2024 | Устранение дефектов оконных рам в групповых помещениях № 1, 2, 3, 4 Косметический ремонт пищеблока, музыкального зала. Частичная замена напольной плитки коридора 1 этажа. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 296 (Энтузиастов, 21) | 17.06.2024-30.06.2024 | Косметический ремонт групповых помещений  № 5, 6, 7, коридоров. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 317 | 17.06.2024-30.06.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, музыкального зала. Устранение протечек в помещениях второго этажа. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 319 | 01.07.2024-21.07.2024 | Замена сантехоборудования в групповых помещениях № 2, 3, 4, 5, 6. Замена напольного покрытия в физкультурном зале, в спальнях групповых помещений № 2, 3. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 346 | 01.07.2024 - 22.07.2024 | Замена наружных пожарных лестниц.  Косметический ремонт в групповых помещениях, пищеблоке, лестничных проемов. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»   1350/1 от 29.09.2021 |
|  | МБДОУ – детский сад № 370 | 15.07.2024 - 02.08.2024 | Косметический ремонт групповых помещений  № 1, 3, 4, 6, музыкального зала. Устранение протечек в помещениях второго этажа. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 377 | 01.07.2024- 04.08.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях, музыкального зала. Косметический ремонт групповых помещений № 1,3,6, пищеблока.  Ремонтные работы системы отопления (ИТП). | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 384 (Корепин,3) | 01.07.2024-19.07.2024 | Косметический ремонт пищеблока, 6 групповых помещений. Частичный ремонт кровли (ремонт ограждений, замена металлочерепицы),  Ремонт входных групп с заменой дверей. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 384 (Корепина, 2а) | 03.06.2024-21.06.2024 | Косметический ремонт пищеблока, 4 групповых помещений, музыкального зала, лестничных пролетов. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 384 (Корепина, 2б) | 01.08.2024-23.08.2024 | Косметический ремонт пищеблока,4 групповых помещений, музыкального зала, лестничных пролетов. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 387 | 11.07.2024-31.07.2024 | Проведение планового техобслуживания и ремонта технологического оборудования пищеблока.  Замена сантехоборудования в групповых помещениях № 2, 5. Устранение дефектов покрытия крылец.  Перепрофилирование группового помещения № 4 для детей раннего возраста. Оборудование горшечной. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 392 | 15.07.2024-31.07.2024 | Устранение дефектов кафельного покрытия в пищеблоке, полового покрытия в групповых помещениях. Косметический ремонт в 6 групповых помещениях, музыкального зала. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 396 "Семицветик" | 01.08.2024-16.08.2024 | Косметический ремонт в 4 групповых помещениях, музыкальном зале. Замена сантехоборудования в групповом помещении  № 4, замена керамической плитки в группе № 1,2. Устранение дефектов потолочного покрытия. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад № 406 (Избирателей, 11) | 08.07.2024- 28.07.2024 | Замена АПС и СОУЭ, Косметический ремонт в 6 групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»  2309/002-66/884-В/ПИВ от 27.09.2023 |
|  | МБДОУ – детский сад № 406 (Стахановская, 53а) | функционирует весь летний период (веерное закрытие групп) |  | - |
|  | МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 411 | 15.07.2024 - 31.07.2024 | Частичная замена окон  в групповом помещении  № 1. Косметический ремонт в 3 групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»   № 66-002-2023/1830 от 21.12.2023, |
|  | МБДОУ – детский сад № 420 | 15.07.2024 - 28.07.2024 | Частичная замена напольной плитки в местах общего пользования (коридоры, лестничные пролёты); Косметический ремонт в группе № 1 (частичная покраска стен). Замена входной группы (демонтаж старой двери и установка новой двери тамбурного типа). | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 422 "Лорик" | 01.07.2024-22.07.2024 | Косметический ремонт в 5 групповых помещений.  Переоборудование входа в групповое помещение № 5. Установка системы просушки под шкафчиками в групповом помещении № 5. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности»  № 66-002-2023/1830 от 21.12.2021 |
|  | МАДОУ – детский сад № 428 "Золотая рыбка" | 19.07.2024 - 11.08.2024 | Обустройство пешеходной зоны (дорожки) для входа в учреждение (переноса калитки из-за строительных работ ООО "Атомстройкомплекса). Частичный ремонт фасада здания, крылец. Косметический ремонт  в 5 групповых помещениях Установка вытяжки в прачечной. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 435 | 24.06.2024-12.07.2024 | Косметический ремонт в 6 групповых помещениях Перепрофилирование группового помещения № 2 для детей раннего возраста. Оборудование горшечной. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 452 | 01.07.2024 - 26.07.2024 | Капитальный ремонт крылец входных групп замена напольного покрытия в групповых помещениях № 1, 3, 4, 6; косметический ремонт групповых помещений № 1, 3, 4, 6, пищеблока. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Предписание ГПН «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности» №02-54-2024 551/1/1 от 23.01.2024 |
|  | МАДОУ детский сад № 460 (Ильича, 50б) | 15.07.2024 -02.08.2024 | Косметический ремонт лестничных пролетов, мест общего пользования, в 5 групповых помещениях, пищеблоке. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 460 (Ильича, 50в) | функционирует весь летний период (веерное закрытие групп) |  |  |
|  | МБДОУ – детский сад № 518 | 15.07.2024 -11.08.2024 | Частичная замена окон в групповых помещениях № 1, 3, 5. Косметический ремонт лестничных пролетов, мест общего пользования, в групповых помещениях № 4,5,6, пищеблоке. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 529 | 15.07.2024-31.07.2024 | Косметический ремонт лестничных пролетов, мест общего пользования в 6 групповых помещениях № 4,5,6, пищеблоке. Ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МАДОУ детский сад № 531 | 24.06.2024 14.07.2024 | Косметический ремонт в 12 групповых помещениях, музыкального зала, физкультурного зала. Частичная замена керамической плитки на пищеблоке. Частичная покраска фасада здания | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ детский сад № 545 «Рябинка» | 08.07.2024-28.07.2024 | Устранение протечек в помещениях 2 этажа. Косметический ремонт в 5 групповых помещениях. Ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ - детский сад "Центр "Радуга" | 15.07.2024-31.07.2024 | Косметический ремонт в 4 групповых помещениях, Замена сантехоборудования в групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Надежда», (ул. Баумана, 4) | 15.07.2024-09.08.2024 | Частичная замена облицовочной плитки на пищеблоке, косметический ремонт продуктового склада, установка дверей в санузлах (4 шт.) | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | МБДОУ – детский сад комбинированного вида «Надежда» (ул. Кировградская, 3а) | 17.06.2024-12.07.2024 | Замена оконных блоков на пищеблоке, установка потолка в музыкальном зале, установка потолков в буфетных (4 шт.), частичная замена облицовочной плитки на пищеблоке, замена линолеума; ремонт кровли и фасада. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад №140 | 01.07.2024-19.07.2024 | Замена напольного покрытия в групповых помещениях № 3, 4.. Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад № 274 | 24.06.2024-14.07.2024 | Замена напольного покрытия в групповых помещениях № 1, 3, 4, . Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. Ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад № 339 | 22.07.24 - 11.08.24 | Ремонт аварийного простенка несущей стены фасада здания; ремонт крылец; ремонтные работы по устранению дефектов пола в прачечной. Косметический ремонт в 5 групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.  Заключение ООО "Уралстройсертификация" декабрь 2023 |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад № 461 | 24.06.2024-14.07.2024 | Замена напольного покрытия в групповых помещениях № 1, 3, 5. Установка оборудования на пищеблоке. Косметический ремонт групповых помещений  № 1, 2, 4. Замена электропроводки в служебных помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад комбинированного вида № 475 | 15.07.2024-05.08.2024 | Частичная замена напольного покрытия  в групповых помещениях № 4, 6. Установка оборудования на пищеблоке. Ремонтные работы в групповых помещениях № 2, 3, 5. Ремонт входного крыльца. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад № 477 | 29.07.2024-18.08.2024 | Устранение протечек в групповых помещениях № 4, 6, помещений бассейна. Косметический ремонт  в групповых помещениях № 3; 2, пищеблоке. установка в туалетных Частичный ремонт кровли здания. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда» детский сад комбинированного вида № 523 | 22.07.2024-18.08.2024 | Частичный ремонт кровли здания. Частичная замена окон. Косметический ремонт в групповых помещениях № 4,6, 7, 10, 11, 12, мест общего пользования. Замена напольного покрытия в музыкальном и физкультурном залах. Ремонтные работы системы отопления Установка системы просушки под шкафчиками в групповом помещении № 4, 6, 7. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | Филиал МБДОУ– детского комбинированного вида «Надежда» детский сад комбинированного вида № 551 | 15.07.2024- 02.08.2024 | Замена напольного покрытия в групповых помещениях № 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Замена окон в групповых помещениях № 7,10, 11. Косметический ремонт в групповых помещениях № 9, 6, 12, 4 ;мест общего пользования. Ремонт крыльца. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 3 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Ремонт кровли, . Косметический ремонт в 6 групповых помещениях местах общего пользования, пищеблоке.  Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 10 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Ремонт кровли,  Установка сантехоборудования в групповом помещении № 8. Замена напольного покрытия в 11 групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 22 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. Косметический ремонт пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 40/228 | 10.06.2024-03.07.2024 | Устранение дефектов полового покрытия в групповых помещениях № 1, 2, 3, 4. Замена сантехоборудования в 5 групповых помещениях. Косметический ремонт 10 групповых помещений, мест общего пользования. Ремонт крыльца (центральный вход) | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 118 | 11.07.2024- 09.08.2024 | Частичный ремонт кровли здания. Замена сантехоборудования в 2 групповых помещениях. Косметический ремонт 6 групповых помещений, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 129 | 10.06.2024-03.07.2024 | Частичный ремонт кровли. Косметический ремонт в 6 групповых помещениях. Устранения дефектов напольного покрытия в туалетных комнатах групповых помещений № 1, 3. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 135 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Косметический ремонт в групповых помещениях № 2, 4, 5. Установка оборудования на пищеблоке. Устранение дефектов полового покрытия в групповых помещениях № 2, 4, 5. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 155 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Замена и установка сантехоборудования в туалетных комнатах групповых помещений  № 1, 3, 5. Косметический ремонт 6 групповых помещений, подсобных помещений, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 306 | 10.06.2024-03.07.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 318 | 10.06.2024-03.07.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. Устранение дефектов полового покрытия в помещениях бассейна. Косметический ремонт в групповых помещениях № 2, 4. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 371 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, мест общего пользования, пищеблока. Установка оборудования на пищеблоке.  Замена и установка сантехоборудования в туалетных комнатах 6 групповых помещений, пищеблока. Устранение дефектов напольного покрытия в групповых помещениях № 2, 3. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 382 | 10.06.2024-03.07.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, входных групп. Ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 431 | 10.06.2024-03.07.2024 | Установка оборудования на пищеблоке. Косметический ремонт 4 групповых помещений, входных групп. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 432 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Замена напольного покрытия в 5 групповых помещениях. Ремонт окон. Косметический ремонт 5 групповых помещений. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 478 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Установка оборудования на пищеблоке. Частичная замена напольного покрытия в 4 групповых помещениях. Косметический ремонт 6 групповых помещений, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 495 | 10.06.2024-03.07.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 514 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 516 | 11.07.2024- 02.08.2024 | Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 522 | 10.06.2024-03.07.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |
|  | филиал МБДОУ – детский сад «Детство» детский сад № 536 | 10.06.2024-03.07.2024 | Замена напольного покрытия в 6 групповых помещениях. Косметический ремонт 6 групповых помещений, пищеблока, мест общего пользования. | Плановые ремонтные работы. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. |